АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2017  года                                   № 116                            с. Александровка

Об утверждении муниципальной программы

Александровского сельского поселения  Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры»

на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года              № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Александровского сельского поселения Ейского района от 26 декабря 2014 года № 189 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения Ейского района», Уставом Александровского сельского  поселения Ейского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Александровского сельского поселения  Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2018-2020 годы» (прилагается).

2. Начальнику финансового отдела администрации Александровского сельского поселения Ейского района Л.В.Мазневой предусмотреть в бюджете Александровского сельского поселения Ейского района на 2018-2020 годы финансирование муниципальной программы Александровского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2018 - 2020 годы».

4. Начальнику общего отдела администрации  Александровского сельского поселения Ейского района С.М.Макаренко:

1) обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах, в соответствии с Порядком обнародования муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина;

2) разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения Ейского района в сети «Интернет».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава Александровского сельского поселения

Ейского района                                                                                                      Э.А.Киселева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Александровского сельского поселения Ейского района

от ______________ № _____

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Александровского сельского поселения Ейского района

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры»

на 2018-2020 годы

| Наименование муниципальной программы |  | Муниципальная программа Александровского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2018-2020 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы |  | Не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы |  | Не предусмотрены |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  | 1)ремонт асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт; 2)изготовление проектов организации дорожного движения; 3)нанесение дорожной разметки; 4)обслуживание автомобильных дорог; 5)ремонт гравийного покрытия; 6) ремонт тротуаров. |
| Цели муниципальной программы |  | 1)сохранность автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района и восстановление износа их дорожного покрытия; 2)повышение безопасности дорожного движения |
| Задачи муниципальной программы |  | 1)улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района, отвечающее нормативным требованиям и дающее экономический эффект при эксплуатации; 2)сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; 3)улучшение социальных условий жизни населения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | 1)длина отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием; 2)количество изготовленных проектов организации дорожного движения; 3)площадь нанесенной дорожной разметки; 4)количество приобретенных дорожных знаков; 5)количество приобретенного песка; количество отработанных машино-часов грейдером; 6)длина отремонтированных дорог с гравийным покрытием; 7) длина отремонтированных тротуаров. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | этапы не предусмотрены, срок реализации 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | Общий объем финансирования из бюджета Александровского сельского поселения Ейского района на 2018-2020 годы – 22 500,0 тыс.рублей, в том числе: 2018 год – 7500,0 тыс.рублей; 2019 год – 7500,0 тыс.рублей; 2020 год – 7500,0 тыс.рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  | контроль за выполнением муниципальной программы осуществляется администрацией Александровского сельского поселения Ейского района |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития

транспортной системы

Сеть автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении  Ейского района (далее – автомобильные дороги) – один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы, оказывающей огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы в Александровском сельском поселении Ейского района (далее по тексту – поселение). Между тем состояние автомобильных дорог далеко не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема технического состояния автомобильных дорог и несоответствие их требованиям безопасности дорожного движения, строительным нормам и правилам обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием ремонта существующих автомобильных дорог.

Общая протяженность автомобильных дорог Александровского сельского поселения Ейского района составляет 40,9 км., из них с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием – 21,5 км.. Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность дорожного покрытия со значительной сеткой трещин и низким коэффициентом сцепления. Наиболее распространенными дефектами асфальтового покрытия автомобильных дорог  являются износ, шелушение, выбоины, трещины.

Формирование Программы обусловлено рядом причин:

1)некачественным техническим состоянием автомобильных дорог;

2)высоким износом дорожного покрытия автомобильных дорог, что приводит к неминуемым аварийным ситуациям, создавая угрозу жизни и здоровью населения.

На основании вышеизложенного и в целях обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта и пешеходов по автомобильным дорогам необходимо использование программно-целевого метода решения данной проблемы.

2.Цели, задачи и целевые показатели,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью программы является сохранность автомобильных дорог местного значения в поселении и восстановление износа их дорожного покрытия и повышение безопасности дорожного движения.

Основной задачей программы является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в поселении, отвечающее нормативным требованиям и дающее экономический эффект при эксплуатации, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, улучшение социальных условий жизни населения.

Целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении  № 1 к муниципальной программе.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Срок реализации программы 2018-2020 годы.

3.Перечень и краткое описание подпрограмм,

ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ведомственные целевые программы.

В рамках муниципальной программы реализуется основное мероприятие:

основное мероприятие № 1 «Ремонт асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт, погашение кредиторской задолженности предыдущих лет»;

основное мероприятие  № 2 «Изготовление проектов организации дорожного движения»;

основное мероприятие № 3 «Нанесение дорожной разметки, приобретение дорожных знаков»;

основное мероприятие № 4 «Обслуживание автомобильных дорог»;

основное мероприятие № 5 «Ремонт гравийного покрытия»;

основное мероприятие № 6 «Ремонт тротуаров, погашение кредиторской задолженности предыдущих лет».

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

4.Обоснование ресурсного

обеспечения муниципальной программы

При определении расчетов финансирования муниципальной программы за основу взяты данные о фактических затратах по мероприятиям согласно проектно-сметной документации, о фактических затратах мероприятий предыдущих лет.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы приведено в              таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование основного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Общий объем финансирования | Объемы финансирования программы по годам (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие №1 «Ремонт асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт, погашение кредиторской задолженности предыдущих лет» | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 7 500 000,0 | 2500 000,0 | 2500 000,0 | 2500 000,0 |
| Основное мероприятие № 2 «Изготовление проектов организации дорожного движения» | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 1 350 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 |
| Основное мероприятие № 3 «Нанесение дорожной разметки, приобретение дорожных знаков» | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 1 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |
| Основное мероприятие № 4 «Обслуживание автомобильных дорог (грейдирование, посыпка дорог песчанно-солевой смесью во время гололёда, изготовление сметной документации, технадзор)» | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 150 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Основное мероприятие № 5 «Ремонт гравийного покрытия» | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района | Бюджет Александровского сельского поселения Ейского района | 12 000 000,0 | 4000 000 ,0 | 4000 000 ,0 | 4000 000 ,0 |
| ИТОГО: | 22 500 000,0 | 7 500 000,0 | 7 500 000,0 | 7 500 000,0 |

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации Александровского сельского поселения Ейского района.

6.Методика оценки эффективности

реализации муниципальной программы

6.1.Общие положения

6.1.1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации         муниципальной программы представляются ее координатором в составе       ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

6.1.2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

6.1.2.1.На первом этапе осуществляется оценка эффективности            реализации каждого из основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

1)оценку степени реализации основных мероприятий и достижения        ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

2)оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

3)оценку эффективности использования средств бюджета Александровского сельского поселения Ейского района;

4)оценку степени достижения целей и решения задач основных                мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее – оценка степени реализации основного мероприятия);

6.1.2.2.На втором этапе осуществляется оценка эффективности             реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

6.2.Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

6.2.1.Степень реализации мероприятий оценивается для каждого            основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

- - степень реализации мероприятий;

- - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - –бщее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

6.2.2.Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

6.2.2.1.Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - –езультат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем         значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем           отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится           сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году,               предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя          результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации             мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений      фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

6.2.2.2.Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных        услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета                        Александровского сельского поселения Ейского района, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на           финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением Александровского сельского поселения Ейского района и администрацией Александровского сельского поселения Ейского района показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения Александровского сельского поселения Ейского района.

6.2.2.3.По иным мероприятиям результаты реализации могут, оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

6.3.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

6.3.1.Степень соответствия запланированному уровню расходов          оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым        значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию основного мероприятия в     отчетном году;

- объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основного мероприятия в бюджете Александровского сельского поселения Ейского района, на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

6.3.2.С учетом специфики конкретной муниципальной программы в     методике оценки эффективности реализации муниципальной программы      предусматриваются в составе показателя «степень соответствия                       запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо         расходы из всех источников.

6.4.Оценка эффективности использования средств бюджета Александровского сельского поселения Ейского района

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации               мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Александровского сельского поселения Ейского района по следующей формуле:

- эффективность использования средств бюджета Александровского сельского поселения Ейского района;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично       финансируемых из средств бюджета Александровского сельского поселения Ейского района;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Александровского сельского поселения Ейского района.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из бюджета Александровского сельского поселения Ейского района составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств бюджета Александровского сельского поселения Ейского района может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

- степень реализации всех мероприятий основного мероприятия;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

6.5.Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

6.5.1.Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - –тепень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и     задачи основного мероприятия.

6.5.2.Степень достижения планового значения целевого показателя      рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых         является увеличение значений:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых       является снижение значений:

- степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

- значение целевого показателя основного мероприятия             фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

6.3.Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

- степень реализации основного мероприятия;

- степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - –исло целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если , значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости     отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

- удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, .

6.6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

6.6.1.Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств бюджета Александровского сельского поселения Ейского района по следующей формуле:

- эффективность реализации основного мероприятия;

- степень реализации основного мероприятия;

- эффективность использования бюджетных средств (либо - –о      решению координатора муниципальной программы - –ффективность              использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

6.6.2.Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается          удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

6.7.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

6.7.1.Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - –тепень реализации) муниципальной программы определяется степень         достижения плановых значений каждого целевого показателя,                          характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.7.2.Степень достижения планового значения целевого показателя,      характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых        является увеличение значений:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых        является снижение значений:

- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного        периода;

- плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.7.3.Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - –исло целевых показателей, характеризующих цели и задачи          муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы                   координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании                     коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в            следующую:

- удельный вес, отражающий значимость показателя, .

6.8.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

6.8.1.Эффективность реализации муниципальной программы               оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации                муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации основного мероприятия;

- коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки              эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию  определяется по формуле:

- объем фактических расходов из бюджета Александровского сельского поселения Ейского района (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - –бъем фактических расходов из бюджета Александровского сельского поселения Ейского района (кассового исполнения) на реализацию          муниципальной программы;

j - –оличество основных мероприятий.

6.8.2.Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается     средней в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается    удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной         программы признается неудовлетворительной.

7.Механизм реализации муниципальной программы и контроль над ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - –дминистрация Александровского сельского поселения Ейского района, которая:

1)обеспечивает разработку муниципальной программы;

2)формирует структуру муниципальной программы;

3)организует реализацию муниципальной программы;

4)принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

5)несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

6)ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

7)готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - –оклад о ходе реализации муниципальной программы);

8)проводит информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

9)размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - –лан реализации муниципальной программы) по форме согласно приложения № 8 к порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения Ейского района, утвержденному постановлением администрации Александровского сельского поселения Ейского района от 26 декабря 2014 года № 189 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программАлександровского сельского поселения Ейского района » (далее по тексту – порядок).

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль над выполнением плана реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в администрацию Александровского сельского поселения Ейского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

1)сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Александровского сельского поселения Ейского района;

2)сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

3)оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

В год завершения муниципальной программы координатор муниципальной программы представляет в администрацию Александровского сельского поселения Ейского района доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы, включая информацию о достижении показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности программы.

Начальник финансового отдела                                                      Л.В. Мазнева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к муниципальной программе Александровского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2018-2020 годы |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы

Александровского сельского поселения Ейского района

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры»

на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | ... | № год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа Александровского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2018-2020 годы |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1 «Ремонт асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт, погашение кредиторской задолженности предыдущих лет» |
| 1.1.1 | Длина отремонтирован- ных дорог с асфальтобетонным покрытием | км | 0,5 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие № 3 «Нанесение дорожной разметки, приобретение дорожных знаков» |
| 1.3.1 | Площадь нанесенной дорожной разметки | м2 | 35 | 80 | 70 |  |  |
| 1.3.2 | Количество приобретенных дорожных знаков | шт | 0 | 90 | 60 |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие № 4 «Обслуживание автомобильных дорог» |
| 1.4.1 | Количество приобретенной песчано-солевой смеси | т | 0 | 10 | 5 |  |  |
| 1.4.2 | Количество отработанных машино-часов грейдером | маш/час | 0 | 40 | 30 |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие № 5 «Ремонт гравийного покрытия» |
| 1.5.1 | Длина отремонтированных дорог с гравийным покрытием | км | 0 | 12 | 7 |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие № 6 «Ремонт тротуаров, погашение кредиторской задолженности предыдущих лет» |
| 1.6.1 | Площадь отремонтированных тротуаров | м2 | 1052 | 350 | 200 |  |  |

Начальник финансового отдела                                                                                                                             Л.В. Мазнева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе Александровского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2018-2020 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Александровского сельского поселения Ейского района

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры»

на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель основного мероприятия № 1 | сохранность автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района и восстановление износа их дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения |
| 1.1 | Задача основного мероприятия № 1 | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района, отвечающее нормативным требованиям и дающее экономический эффект при эксплуатации, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, улучшение социальных условий жизни населения |
| 1.1.1 | Основное мероприятие № 1 «Ремонт асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт, погашение кредиторской задолженности предыдущих лет» | всего | 22 500 000,0 | 7 500 000,0 | 7 500 000,0 | 7 500 000,0 | подписание акта выполненных работ | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района (далее по тексту – администрация) |
|  |  | бюджет Александровского сельского поселения Ейского района (далее по тексту – бюджет поселения) | 7 500 000,0 | 2500 000,0 | 2500 000,0 | 2500 000,0 |  |  |
| 2 | Цель основного мероприятия № 2 | сохранность автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района и восстановление износа их дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения |
| 2.1 | Задача основного мероприятия № 2 | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района, отвечающее нормативным требованиям и дающее экономический эффект при эксплуатации, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, улучшение социальных условий жизни населения |

| 2.1.1 | Основное мероприятие № 2 «Изготовление проектов организации дорожного движения» | всего | 1 350 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет поселения | 1 350 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 |  |  |
| 3. | Цель основного мероприятия № 3 | сохранность автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района и восстановление износа их дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения |
| 3.1 | Задача основного мероприятия № 3 | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района, отвечающее нормативным требованиям и дающее экономический эффект при эксплуатации, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, улучшение социальных условий жизни населения |
| 3.1.1 | Основное мероприятие № 3 «Нанесение дорожной разметки, приобретение дорожных знаков » | всего | 1 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 1 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |  |  |
| 4. | Цель основного мероприятия № 4 | сохранность автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района и восстановление износа их дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения |
| 4.1 | Задача основного мероприятия № 4 | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района, отвечающее нормативным требованиям и дающее экономический эффект при эксплуатации, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, улучшение социальных условий жизни населения |
| 4.1.1 | Основное мероприятие № 4 «Обслуживание автомобильных дорог» (грейдирование, посыпка дорог песчанно-солевой смесью во время гололёда, изготовление сметной документации, технадзор) | всего | 150 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 150 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |  |  |
| 5. | Цель основного мероприятия № 5 | сохранность автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района и восстановление износа их дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения |
| 5.1 | Задача основного мероприятия № 5 | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района, отвечающее нормативным требованиям и дающее экономический эффект при эксплуатации, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, улучшение социальных условий жизни населения |
| 5.1.1 | Основное мероприятие № 5 «Ремонт гравийного покрытия» | всего | 4 000 000,00 | 0,0 | 0,0 | 4 000 000,0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 4 000 000,00 | 0,0 | 0,0 | 4 000 000,0 |  |  |
| 6 | Цель основного мероприятия № 6 | сохранность автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района и восстановление износа их дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения |
| 6.1 | Задача основного мероприятия № 6 | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в Александровском сельском поселении Ейского района, отвечающее нормативным требованиям и дающее экономический эффект при эксплуатации, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, улучшение социальных условий жизни населения |
| 6.1.1 | Основное мероприятие № 5 «Ремонт тротуаров, погашение кредиторской задолженности предыдущих лет» | всего | 12 000 000,0 | 4000 000 ,0 | 4000 000 ,0 | 4000 000 ,0 | подписание акта выполненных работ | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 12 000 000,0 | 4000 000 ,0 | 4000 000 ,0 | 4000 000 ,0 |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 22 500 000,0 | 7 500 000,0 | 7 500 000,0 | 7 500 000,0 |  |  |

Начальник финансового отдела                                                                                                                                           Л.В. Мазнева

АКТ

ОБНАРОДОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА

село Александровка                                                                11 сентября 2017 года

Мы, комиссия в составе главы Александровского сельского поселения Ейского района Э.А.Киселевой, директора МУК «ЦКС Александровского сельского поселения Ейского района» Ю.Л.Кошлец, директора СДК пос. Степной О.А. Андреевой, директора СДК пос. Садовый С.Г. Джунко:

составили настоящий акт о том, что постановление администрации Александровского сельского поселения Ейского района от                                            31 августа 2017  года  № 116  « Об утверждении муниципальной программы Александровского сельского поселения  Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2018-2020 годы» » обнародовано с 1 сентября 2017 года по 10 сентября 2017 года путем размещения копий указанного постановления в специально установленных местах, на досках объявлений, информационных стендах бюджетных учреждений, в администрации Александровского сельского поселения.

Копии указанного муниципального правового акта также находятся во всех библиотеках Александровского сельского поселения.

Э.А.Киселева

Ю.Л. Кошлец

О.А. Андреева

С.Г. Джунко