- АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 17.05.2024 | № | 43 |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Александровского сельского поселения Ейского района

к работе в осенне-зимний период  2024-2025 годов

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 13 мая 2024 года № 241 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Ейский район к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов» и в целях обеспечения своевременной  и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Александровского сельского поселения Ейского района к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Александровского сельского поселения Ейского района к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов (приложение № 1).

2. Утвердить, с учетом источников финансирования, план по подготовке поселенческих объектов к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов на территории Александровского сельского поселения Ейского района с завершением всех работ до 1 октября 2024 года (приложение № 2).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке многоквартирного жилищного фонда Александровского сельского поселения Ейского района к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов (приложение № 3).

4. Утвердить план мероприятий по подготовке многоквартирных домов с центральным отоплением к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов на территории Александровского сельского поселения Ейского района (приложение № 4).

5. Возложить персональную ответственность на руководителей хозяйств, организаций, учреждений, независимо от форм собственности за своевременную подготовку объектов к зиме.

6. Рекомендовать руководителям хозяйств, организаций учреждений, независимо от форм собственности, представлять в администрацию Александровского сельского поселения Ейского района к указанному сроку:

1) информацию о ходе подготовки объектов социальной сферы к зиме, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

2) технические паспорта котельных к 19 августа 2024 года;

3) акты готовности систем отопления и тепловых сетей потребителей к 19 августа 2024 года;

4) паспорта готовности котельных к 1 сентября 2024 года.

7. Ведущему специалисту финансового отдела администрации Александровского сельского поселения Ейского района Е.А. Красовской:

1) представить паспорт готовности сельского поселения к зимнему периоду 2024-2025 годов и паспорта готовности многоквартирного жилищного фонда к зимнему периоду в управление ЖКХ и КС администрации муниципального образования Ейский район к 1 октября 2024 года;

2) осуществлять контроль по принятию исчерпывающих мер по приведению к отопительному сезону в надлежащее техническое состояние внутридомовых инженерных систем многоквартирных жилых домов с обязательным оформлением до 4 сентября 2023 года соответствующих паспортов готовности на каждый многоквартирный дом. Обратить особое внимание на наличие договоров на обслуживание внутридомовых систем, а также газового оборудования индивидуальных домовладений.

8. Начальнику финансового отдела администрации Александровского сельского поселения Ейского района:

1) осуществить до 1 октября 2024 года расчеты с организациями жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса;

2) предусмотреть в бюджете поселения средства на своевременную и в полном объеме оплату коммунальных услуг, а также взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда;

9. Специалисту организационного отдела администрации Александровского сельского поселения Ейского района А.Г.Мельниковой осуществлять контроль:

1) за созданием  на предприятиях жизнеобеспечения  аварийного запаса  материально-технических ресурсов для локализации и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, принимать необходимые меры по его восполнению;

2) по организации подготовки дорожной и специальной техники по уборке и расчистке снега на территории населенных пунктов, входящих в состав поселения, а также создать необходимый запас для посыпки дорог и тротуаров;

3) разработать планы взаимодействия жилищных, тепло-, водо-, электро-, газоснабжающих и других организаций независимо от их ведомственной принадлежности в случаях внезапного отключения подачи электроэнергии, газа, тепла, воды, а также оперативной локализации и уменьшение ущерба в в случае возникновения стихийных бедствий и согласовать его со всеми заинтересованными организациями;

10. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Александровского

сельского поселения Ейского района                                             С.А. Щеголькова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Александровского сельского поселения Ейского района от_______________ №________ |
| --- | --- |

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Александровского сельского поселения Ейского района к работе в осенне-зимний период

2024-2025 годов

| Щеголькова Светлана Александровна | - | глава Александровского сельского поселения Ейского района; |
| --- | --- | --- |
| Кошлец Юрий Леонидович | - | председатель Совета депутатов Александровского сельского поселения Ейского района; |
| Лихацкий Александр Григорьевич | - | директор муниципального учреждения «Александровское»; |
| Кошлец Анна Юрьевна | - | начальник общего отдела администрации Александровского сельского поселения Ейского района; |
| Красовская Екатерина Александровна | - | ведущий специалист финансового отдела администрации Александровского сельского поселения Ейского района; |
| Мельникова Анна Геннадьевна | - | специалист организационного отдела администрации Александровского сельского поселения Ейского района; |
| Сава Аделина Александровна | - | начальник организационного отдела администрации Александровского сельского поселения Ейского района. |

Начальник общего отдела                                                                 А.Ю. Кошлец

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Александровского сельского поселения Ейского района от_______________ №________ |
| --- | --- |

ПЛАН

по подготовке поселенческих объектов

к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов на территории Александровского сельского поселения Ейского района

| № п/п | Наименование планируемых мероприятий | Руководитель учреждения | Выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- |
| СДК поселок Садовый |  |  |  |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления | Джунко С.Г. | сентябрь |
| 2 | Обивка окон плёнкой в коридорах и кружковых комнатах | Джунко С.Г. | сентябрь |
| 3 | Утепление дверей запасных выходов зрительного зала | Джунко С.Г. | сентябрь |
| 4 | Частичный ремонт кровли | Джунко С.Г. | август |
| 5 | Косметический ремонт подсобных помещений | Джунко С.Г. | июль |
| СДК поселок Степной |  |  |  |
| 1 | Опрессовка системы отопления | Андреева О.А. | июль |
| 2 | Утепление окон, дверей | Андреева О.А. | октябрь |
| 3 | Подготовка прилегающей территории: клумбы, двор | Андреева О.А. | октябрь-ноябрь |
| 4 | Поверка вычислителя количества теплоты | Андреева О.А. | август |
| СДК село Александровка |  |  |  |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления | Кошлец Ю.Л. | август |
| 2 | Утепление окон | Кошлец Ю.Л. | сентябрь |
| 3 | Утепление дверей | Кошлец Ю.Л. | сентябрь |
| СДК хутор Зеленая Роща |  |  |  |
| 1 | Заготовка дров, приобретение угля | Тупикова Е.С. | август |
| 2 | Утепление окон | Тупикова Е.С. | сентябрь |
| МДОУ ДСКВ № 20 поселок Степной |  |  |  |
| 1 | Косметический ремонт в групповых ячейках | Мазалова В.Н. | май-июнь |
| 2 | Косметический ремонт пищеблока | Мазалова В.Н. | май-июнь |
| 3 | Ремонт полов в средней группе | Мазалова В.Н. | июль |
| 4 | Подготовка системы отопления здания к зимнему периоду (опрессовка) | Мазалова В.Н. | июль |
| 5 | Ремонт фасада здания | Мазалова В.Н. | июль |
| 6 | Проведение испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины чердачного помещения | Мазалова В.Н. | июль |
| МДОУ ДС № 21 село Александровка |  |  |  |
| 1 | Проведение испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины чердачного помещения | Писоцкая И.В. | июль |
| 2 | Проведение обследования материально-технической базы образовательного учреждения (технического состояния зданий, помещений, инженерных сетей, оценку пожарной, электротехнической и конструктивной безопасности). | Писоцкая И.В. | июнь |
| 3 | Проведение плановых и косметических ремонтов в групповых ячейках | Писоцкая И.В. | июль |
| 4 | Испытание электроустановок до1000 В (отчет по замеру сопротивления изоляции электропроводки, силовой и осветительной сети) | Писоцкая И.В. | июнь |
| 5 | Гидравлическое испытание системы отопления | Писоцкая И.В. | июнь |
| 6 | Замена песка в песочницах | Писоцкая И.В. | май |
| 7 | Обрезка сухостоя на территории образовательного учреждения | Писоцкая И.В. | март-июнь |
| 8 | Проведение плановых и косметических ремонтов в групповых ячейках, пищеблока, подсобных помещений, прачечной | Писоцкая И.В. | июль |
| МДОУ ДС № 28 поселок Садовый |  |  |  |
| 1 | Опрессовка отопительной системы | Круглая Е.С. | июнь |
| 2 | Частичный ремонт входного крыльца | Круглая Е.С. | август |
| 3 | Испытания по контролю качества огнезащитной обработке конструкций из древесины | Круглая Е.С. | июнь |
| 4 | Замена электрических бойлеров | Круглая Е.С. | август |
| 5 | Техническое обслуживание и заправка огнетушителей | Круглая Е.С. | сентябрь |
| 6 | Мелкий сантехнический ремонт | Круглая Е.С. | август |
| 7 | Акарицидная обработка территории | Круглая Е.С. | май |
| МБОУ СОШ № 19 поселок Степной |  |  |  |
| 1 | Косметический ремонт кабинетов № 1-18, (побелка, покраска) | Шеховцова А.Ю. | июль |
| 2 | Ремонт внутреннего туалета (девочек) (покраска, побелка) | Шеховцова А.Ю. | июль |
| 3 | Озеленение приусадебного участка | Шеховцова А.Ю. | май - сентябрь |
| 4 | Обрезка сухостоя на территории школы | Шеховцова А.Ю. | июнь |
| 5 | Опрессовка отопительной системы | Шеховцова А.Ю. | июнь |
| 6 | Прозвонка электрического оборудования | Шеховцова А.Ю. | июнь |
| 7 | Покос травы | Шеховцова А.Ю. | май – сентябрь |
| МБОУ СОШ № 24 село Александровка |  |  |  |
| 1 | Проверка состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей, электрических сетей, объектов противопожарного назначения | Борзыкин О.В. | июнь-июль |
| 2 | Проведение ремонта и утепления подвалов, чердаков, оконных проемов, изоляции трубопроводов отопления в здании школы и на вводе в здание | Борзыкин О.В. | август |
| 3 | Ремонт и утепление дверей в помещениях | Борзыкин О.В. | июль |
| 4 | Опрессовка и промывка сети и системы отопления | Борзыкин О.В. | июнь |
| 5 | Проведение испытаний электрооборудования | Борзыкин О.В. | июль |
| 6 | Ремонт и регулировка дверей, доводчиков, уплотнения и утепления стеклопакетов, запоров оконных рам | Борзыкин О.В. | июль |
| 7 | Обрезка деревьев и кустарников | Борзыкин О.В. | сентябрь |
| 8 | Утепление колодцев | Борзыкин О.В. | сентябрь |

Начальник общего отдела                                                                 А.Ю. Кошлец

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Александровского сельского поселения Ейского района от_______________ №________ |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке многоквартирного жилищного фонда Александровского сельского поселения Ейского района к работе в осенне – зимний период 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование по порядку | Ответственный | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и при необходимости замена дверей в подъездах МКД | Жильцы МКД, ООО «Первое Домоуправление Ейска» | август-сентябрь 2024 года |
| 2 | Утепление оконных и дверных проемов МКД | Жильцы МКД, ООО «Первое Домоуправление Ейска» | август-сентябрь 2024 года |
| 3 | Проверка наличия и технического состояния инвентаря для зимней уборки территории | Жильцы МКД, ООО «Первое Домоуправление Ейска» | август-сентябрь 2024 года |
| 4 | Проведение проверки, очистки, или ремонта дымовых и вентиляционных каналов | Жильцы МКД, ООО «Первое Домоуправление Ейска» | до 01.09.2024 |
| 5 | Проверка готовности многоквартирных домов к отопительному периоду и составление соответствующих актов | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района, председатели МКД | до 05.09.2024 |

Начальник общего отдела                                                                 А.Ю. Кошлец

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Александровского сельского поселения Ейского района от_______________ №________ |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке многоквартирных домов с центральным отоплением к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов на территории Александровского сельского поселения Ейского района

| № п/п | Адрес МКД | Установка заглушек | Подготовительные работы к опрессовке, ревизия и установка сопел | Испытания | Промывка | Ремонт и восстановление изоляции трубопроводов | Проверка КИП | Установка недостающих КИП и оборудования | Снятие заглушек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемые сроки | планируемые сроки | планируемые сроки | планируемые сроки | планируемые сроки | планируемые сроки | планируемые сроки | планируемые сроки |
| 1 | п. Садовый, ул. Мира, 3а | 15.04.2024 | 05.08.2024-16.08.2024 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | - | 16.10.2024 |

Начальник общего отдела                                                                                                                                            А.Ю. Кошлец